# ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА  №

г. Псков							                                       «    »                2012   г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________., действующего на основании Устава и свидетельства СРО ПСК № _________________________ с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в счет оговоренной статьей 3 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить собственными силами, или путем привлечением субподрядных организаций комплекс работ по прокладке наружного газопровода в соответствии с (проектом) по объекту: «Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной по адресу: г.Псков, ул.Л.Поземского, д.124»  (далее по тексту – «Работы»).

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, существующей технической документацией, требованиями СНиП, ВСН, ПУЭ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику утвержденную проектную документацию, необходимые согласования и пересогласования в объеме, достаточном для выполнения работ по настоящему Договору.

    - Получить разрешение на производство работ в надзорных органах, обеспечить ведение авторского и технического надзора на весь период выполнения работ.

    - Предоставить договор на технический надзор, договор на авторский надзор.

    - Обеспечить вызов необходимых представителей на место производства работ

    - Освободить место производства работ

    - Предоставить «Подрядчику» топографическую съемку и геологические изыскания. При неверной информации:

- о местоположении подземных коммуникаций

- о видах и составах грунтов

Подрядчик не несет ответственности: за повреждение неуказанных или неверно указанных коммуникаций, сроках и стоимости выполнения работ. Ущерб причиненный 3-м лицам такими действиями Подрядчика возмещается Заказчиком.

    - Произвести оплату работ согласно пункту 3.2. настоящего договора.

    - Выполнить благоустройство территории.

    - Обеспечить подключение оборудования Подрядчика на объекте к электросети напряжением 220 – 380 В.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ персонала и транспорта Подрядчика и его субподрядчиков на территорию Объекта.

    - В случае необходимости внесения изменения в проектную документацию, незамедлительно по факсу или заказным письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки работ по объекту до подписания  дополнительного соглашения  к Договору. При внесении по своей инициативе изменений в проектную документацию, после ее передачи Подрядчику, возместить последнему все обоснованные затраты и убытки, понесенные Подрядчиком в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется  дополнительным соглашением к настоящему договору.

    - В течение 3 (трех) дней с момента передачи подписывать Акты о выполнении работ, Акты освидетельствования скрытых работ, либо давать мотивированный отказ от их подписания в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2 .Подрядчик обязан:

2.2.1. Вести работы по настоящему договору при наличии допуска СРО и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.2. Принять от Заказчика по акту утвержденную проектную документацию.

    - В течение 3 (трех) дней письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ либо создают невозможность их завершения в срок и до получения от Заказчика указаний приостановить работу.

    - В срок за пять дней до окончания работ сообщить Заказчику о готовности к сдаче работ и сдать Заказчику законченные работы на объекте.

    - Принять участие в сдаче объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

    - При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, а также сообщает требования, которые необходимо соблюдать для безопасного использования результата работы и о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

    - Если иное не будет установлено Заказчиком, вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

    - Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    - Все предписания контролирующих и надзорных инстанций по устранению нарушений допущенных Подрядчиком являются обязательными к исполнению и осуществляются силами последнего. Расходы по уплате штрафов, в случае их наложения со стороны контролирующих и надзорных инстанций, относятся на счет Подрядчика, путем удержания сумм штрафов, из суммы, причитающейся Подрядчику за выполненные работы, либо оплачиваются Подрядчиком самостоятельно.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение (смета) к настоящему Договору)     составляет   _________________,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС 18% - не облагается.

3.1.1.	   Стороны пришли к соглашению о том,  стоимость необходимых согласований и разрешений для объекта, указанного в п. 1.1. настоящего договора не входит в  стоимость работ, указанную в п. 3.1 настоящего договора и подлежит  возмещению Заказчиком.

3.2. Оплата  работ Подрядчика производится в следующем порядке:

3.2.1. Расчет (100%) в размере ____________________,00 (_____________________) рублей 00 копеек за выполненные работы Заказчик производит в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи приемки выполненных работ, на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости выполненных работ (форма КС-3), выставленного Подрядчиком в адрес Заказчика счета. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем договоре.

3.2.2.Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре

3.2.3. Если в процессе производства работ возникла необходимость производства дополнительных работ, не предусмотренных договором, либо изменение стоимости работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика.

Дополнительные работы производятся Подрядчиком лишь при условии и на основании заключения между сторонами Дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и сроки выполнения этих работ.

3.2.4. Исполнительная документация является собственностью Заказчика, права на который переходят к нему после полной оплаты и выполнения всех работ по настоящему Договору, и оформляется Актами сдачи-приемки документации  при передаче Заказчику.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ. Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется  соответствующим актом за подписью Сторон.

  - По истечении 5-ти календарных дней со дня получения актов Заказчиком, при не предоставлении Заказчиком подписанных актов или мотивированного отказа принятия выполненных работ, работы считаются принятыми и подлежат оплате.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

  - Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий  настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней по их обнаружении.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок начала работ:  с момента подписания договора.

  - Срок окончания работ: 30 (тридцатого) декабря 2012 года.

5.3. При несвоевременном выполнении Заказчиком следующих обязательств:

- передачи проектной и технической документации (п. 2.1.1 настоящего договора),

- подписания дополнительных соглашений к настоящему договору,

сроки начала и окончания работ по договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки Заказчиком обязательств по  договору (с направлением письменного уведомления Заказчику).

5.4.  Сдача исполнительно-технической документации осуществляется согласно нормативам контролирующих органов и других заинтересованных организаций.

5.5. В случае невыполнения своих обязательств Заказчиком и/или возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему началу или производству Работ, за которые не может отвечать Подрядчик, срок выполнения Работ соразмерно сдвигается на период действия таких обстоятельств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.	За нарушение сроков исполнения обязательств, в том числе сроков устранения недостатков,  Заказчик оставляет за собой право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5 % за каждый календарный день просрочки от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ по настоящему Договору, но не более 5 (пяти) процентов от общей стоимости настоящего Договора.

6.2. За несвоевременную оплату выполненных работ Подрядчик оставляет за собой право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,5 % за каждый календарный день просрочки от стоимости неоплаченной в срок суммы, но не более 5 (пяти) процентов от общей стоимости настоящего Договора.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений

6.4. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Псковской области.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнения любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти, препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения договора.

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Бремя уведомления и доказывания условий, предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на Сторону, ссылающуюся на обстоятельства непреодолимой силы.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

8.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

8.4. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

8.4.1. Приложение № 1 – Протокол о цене.

8.5. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.6. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств.

8.7. В случае досрочного расторжения Договора инициирующая Сторона за 10 (Десять) рабочих дней до момента расторжения Договора направляет другой Стороне уведомление о желании расторгнуть настоящий Договор.

8.8. При расторжении Договора Стороны осуществляют сдачу-приемку фактически выполненных работ согласно разделу 4 настоящего Договора, а также подписывается Акт сверки взаиморасчетов между Сторонами.

Взаиморасчеты Стороны производят в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сверки.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- ГРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок эксплуатации результата работ, в том числе после пусковых гарантийных обязательств, устанавливаются 12 месяцев, при условии правильной эксплуатации результата работ Подрядчика, с момента подписания акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ по настоящему Договору или вводу объекта в эксплуатацию.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик своими силами, из своих материалов и за свой счет осуществляет все необходимые Работы по устранению выявленных в процессе эксплуатации недостатков Работ, а также замену материалов, поставленных Подрядчиком, если такие дефекты не вызваны действиями Заказчика или третьих лиц. Подрядчик не несет ответственности за материалы, переданные для производства Работ Заказчиком. Если недостатки работ возникли по причине некачественных материалов, переданных Заказчиком, Подрядчик также не несет ответственности за такие недостатки и гарантия на такие дефекты также не распространяется.

  - Все ремонтные работы, произведенные в период гарантийного срока, производятся Подрядчиком в сроки, согласованные и зафиксированные Сторонами в соответствующем Акте.

  - Подрядчик для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, обязан направить своего представителя в течение 10- (десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающей лицензией, которая составит Акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

  - В случае проведения ремонтных работ в период гарантийного срока, либо замены составляющих частей, комплектующих изделий, оборудования, гарантийный срок увеличивается соответственно времени затраченному на ремонтные работы.

  - Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническим условиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- что привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчики имеют соответствующие лицензии и сертификаты;

- что привлечение субподрядных организаций не повлечет за собой увеличение сметной стоимости работ, подлежащих выполнению;

- что используемые для выполнения работ составные части, комплектующие изделия, оборудование и материалы, поставки Подрядчика, имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество и соответствие требованиям санитарных правил и норм.

Приложения:

1. Протокол о цене

2. Смета (сметный расчет)

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик»: _________________________/ / М.п «__» _____________ 2012 г. | «Подрядчик»: __________________ / м.п. «__» _____________ 2012 г. |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к договору подряда  №                        2012 г.

# ПРОТОКОЛ

Соглашения о цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Директор ________________, и от лица Подрядчика – директор ООО "_________________" ______________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены путем проведения процедуры закупки «Запроса цен», Протокол №____ от__________, по Договору подряда  №    от "  »                   2012 г.  в сумме  ___________,00 (                                                        ) рублей 00 копеек,  НДС 18% - не облагается.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

| «Заказчик»: __________________________/ / М.п. «__» _____________ 2012 г. | «Подрядчик»: _______________________/ М.п. «__» _____________ 2012 г. |
| --- | --- |